| 2026학년도 컴퓨터공학과 졸업작품 계획서 |  |
| --- | --- |

| 프로젝트명 | FitterSweat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀 명 |  | 작품구분 | Web |
| 팀 장 | 강민제 | 연 락 처 | 010-5808-6784 |
| 팀 원 | 강민제 | 지도교수 | 심 재 연 교수님 |

2026. 09. 01

|  | 컴퓨터공학과 |
| --- | --- |

- 목   차 -

1. 서 론 1

1.1 프로젝트 배경  1

1.2 프로젝트 주제  2

1.3 시장 추세 및 문제 정의  3

1.3.1 국내 HYROX 수요층 가설  3

1.3.2 구매 여정의 파편화  4

1.3.3 기존 채널 및 유사 서비스 한계  5

2. 본 론  6

2.1 실용적 근거  6

2.2 서비스 차별점  7

2.3 수익모델 및 입점 판매 구조  8

3. 기술 분석  9

3.1 전체 기술 구조  9

3.2 대회 일정 데이터 수집  10

3.3 커뮤니티와 커머스 연동  11

3.4 관리자 검수 및 알림 시스템  12

4. 구현 환경  13

4.1 Frontend  13

4.2 Backend  13

4.3 Database  14

4.4 결제 (Payment)  14

4.5 Crawling / Scheduler  15

5. 추진 일정  16

6. 리스크 및 검증 계획  17

7. 참고 문헌  18

1. 서  론

1.1 프로젝트 배경

HYROX

[그림 1-1] HYROX 참가자의 현재 구매 여정 구조

HYROX는 러닝과 기능성 운동을 결합한 피트니스 레이스로, 국내에서도 참가자와 관심층이 확대되고 있는 종목으로 판단된다. 한국경제 보도에 따르면 국내 HYROX 대회 참가자는 2024년 회당 약 2,000명에서 2025년 상반기 4,000명, 하반기 6,000명 수준으로 증가했고, 2026년 5월 인천 대회는 당초 1만2,000명 규모로 계획되었으나 티켓 조기 매진으로 1만5,000명 규모까지 확대되었다. 또한 2026년 11월 서울 대회는 티켓 오픈 1시간 만에 매진되어 이틀 일정에서 사흘 일정으로 확대된 것으로 보도되었다.

해당 기사에서는 푸마가 국내에서 하이록스 관련 상품을 68개까지 확대하고, 전용 레이싱화의 일부 물량이 출시 당일 판매되었다는 내용도 함께 제시하였다. 이는 HYROX 참가 증가가 단순 대회 참여에 그치지 않고 신발, 의류, 트레이닝 제품 등 관련 커머스 수요로 이어질 가능성을 간접적으로 보여준다.

| 구매/탐색 영역 | 현재 주요 채널 |
| --- | --- |
| 대회 신청 | HYROX 공식 사이트 |
| 레이스화·의류 | PUMA Korea, Nike, 러닝 편집숍 |
| 전해질·에너지젤 | 보충제몰, 러닝숍, 오픈마켓 |
| 훈련 장비 | 장비 전문몰, 체육관, 중고거래 |
| 후기·정보 | SNS, 유튜브, 일반 커뮤니티 |

또한, 현재 국내 참가자는 대회 신청, 신발과 의류 구매, 에너지젤·전해질 구매, 훈련 장비 탐색, 대회 후기 등 관련 컨텐츠를 통합적으로 제공하는 플랫폼이 없어, 확인을 각각 다른 플랫폼에서 처리하는 경향이 있다고 볼 수 있다. 이 과정에서 사용자는 여러 쇼핑몰과 커뮤니티, SNS, 공식 사이트를 오가며 정보를 찾게 된다.

1.2 프로젝트 주제

본 프로젝트는 국내 HYROX 참가자를 대상으로 대회 일정, 커뮤니티, 전용 운동용품 및 식품 판매를 결합한 웹 쇼핑몰을 제작하는 것을 주제로 한다. 단순 상품 판매몰이 아니라 사용자가 본인의 참가 예정 대회를 기준으로 커뮤니티를 탐색하고, AI 검색 엔진을 통해 실제 참가자들의 후기를 기반으로 상품을 추천받을 수 있도록 설계한다.

커뮤니티 리뷰 기반 AI 검색 엔진은 사용자가 자연어로 검색하면, RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성)파이프라인이 커뮤니티 후기와 상품 데이터를 의미 기반으로 검색하여 LLM이 자연어 추천을 제공한다. 커뮤니티 콘텐츠가 상품 발견의 핵심 채널이 된다.

1.3 시장 추세 및 문제 정의

1.3.1 국내 HYROX 수요층 가설

국내 피트니스 시장은 러닝, 크로스핏, 기능성 트레이닝, 기록 인증 문화가 결합되는 방향으로 확장되고 있다. HYROX는 이러한 흐름과 맞물려 참가자가 자신의 기록을 측정하고, 장비와 영양 전략을 준비하며, 대회 후기를 공유하는 특성을 가진다. 그러나 국내 HYROX 전용 커뮤니티와 커머스를 결합한 독립 사이트는 아직 명확하게 자리 잡지 않았으며, 이 지점이 초기 기회가 될 수 있다.

1.3.2 구매/정보탐색 여정의 파편화

| 구매/탐색 영역 | 현재 주요 채널 |
| --- | --- |
| 대회 신청 | HYROX 공식 사이트 |
| 레이스화·의류 | PUMA Korea, Nike, 러닝 편집숍 |
| 전해질·에너지젤 | 보충제몰, 러닝숍, 오픈마켓 |
| 훈련 장비 | 장비 전문몰, 체육관, 중고거래 |
| 후기·정보 | SNS, 유튜브, 일반 커뮤니티 |

1.3.3 기존 채널 및 유사 서비스 한계

[표 1-1] 기존 채널과 본 프로젝트의 차별점

| 구분 | 강점 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| 공식 HYROX 사이트 | 공식 대회 정보와 브랜드 신뢰도 보유 | 커뮤니티·국내 쇼핑 경험·입점 판매 기능은 제한적 |
| 브랜드 공식몰 | 정품 신뢰도와 결제·배송 안정성 | HYROX 전체 준비물 관점의 큐레이션은 부족 |
| 오픈마켓 | 가격 비교와 빠른 배송 | 대회 맥락, 실제 참가 후기, 단계별 준비 기능 부족 |
| SNS/커뮤니티 | 현장감 있는 후기와 질문 답변 | 거래, 상품 DB, 대회 일정 데이터와 분리됨 |

2. 본  론

2.1 실용적 근거

이 서비스가 실용성을 가지려면 커뮤니티 방문이 상품 구매로 자연스럽게 이어져야 한다. 사용자가 "첫 HYROX인데 어떤 신발이 필요한가", "젤은 몇 개 준비해야 하는가"와 같은 질문을 남기면, AI 검색 엔진이 커뮤니티 후기와 상품 데이터를 종합하여 "선배 참가자들은 A 신발을 가장 많이 추천했습니다"와 같은 형태로 응답한다. 이 과정에서 상품 클릭과 구매가 자연스럽게 발생하는 구조를 만든다.

따라서 커뮤니티는 단순 자유게시판이 아니라 구매 의도가 발생하는 질문과 후기를 축적하는 공간으로 설계해야 한다. 대회 일정은 사용자의 재방문 동기를 만들고, AI 검색은 커뮤니티 데이터를 상품 발견의 연료로 전환하는 역할을 한다. 플랫폼이 직접 매입한 상품은 재고와 배송을 직접 관리하여 초기 서비스 품질을 일관되게 유지할 수 있다.

2.2 서비스 차별점

[그림 2-1] FitterSweat 서비스 순환 구조 (커뮤니티 → AI 검색 → 구매 → 후기)

서비스 구조는 '대회 일정 확인 → 커뮤니티 질문/후기 → AI 검색으로 상품 추천 → 직접 매입 상품 구매 → 대회 참가 → 커뮤니티 후기 작성'의 순환을 만든다. AI 검색이 커뮤니티 후기를 컨텍스트로 삼아 자연어 추천을 생성하며, 구매 후기는 다시 커뮤니티로 환원되어 추천 품질이 지속 향상된다.

| 핵심 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 대회 일정 허브 | 국내외 HYROX 일정, 공식 링크, 관심 대회 등록, D-Day 표시 |
| 커뮤니티 | 참가자 질문, 파트너 모집, 훈련 정보, 후기 게시판 |
| Race Kit Builder | 참가 종목과 경험 수준에 따른 필수·권장·선택 준비물 추천 |
| 리뷰 연동 | 커뮤니티 후기와 상품 상세 리뷰를 상호 연결 |

2.3 수익모델 및 입점 판매 구조

주요 수익모델은 직접 매입(사입) 판매 마진이다. 플랫폼이 신발·의류·영양 보충제·훈련 장비·회복 용품 등을 도매가로 직접 매입하여 소비자에게 소매가로 판매하며, 그 차익(마진)이 주요 수익원이 된다.

| 판매 방식 | 역할 분담 |
| --- | --- |
| 직접 매입형 | 플랫폼이 재고를 직접 보유하고 판매·배송·CS를 관리 |
| 제휴 링크형 | 대형 브랜드 공식몰로 이동시켜 구매 성과를 추적 |
| 입점형 | 여러 업체가 입점하여 관리자를 통해 중개형 판매 진행 |

3. 기술 분석

3.1 전체 기술 구조

[그림 3-1] FitterSweat 시스템 전체 구조도

전체 시스템은 프론트엔드 웹, 백엔드 API 서버, 관계형 데이터베이스(PostgreSQL + pgvector), 대회 정보 자동 수집 모듈, AI 검색 엔진(RAG 파이프라인), 관리자 콘솔로 구성된다. 사용자는 Next.js 14 기반의 웹 클라이언트를 통해 서비스에 접근하고, Fastify REST API 서버가 비즈니스 로직을 처리하며, PostgreSQL 데이터베이스가 모든 데이터를 영속적으로 저장한다. AI 검색은 pgvector에 저장된 상품·커뮤니티 임베딩 벡터를 의미 기반으로 검색하고, OpenAI API(또는 Gemini API)가 검색 결과를 자연어 추천 텍스트로 생성한다. 대회 정보는 node-cron + Cheerio로 매일 자동 수집·검증된다.

기술 스택 선택 근거

| 영역 | 선택 기술 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + React 18 | SSR/SSG로 SEO에 유리하며, App Router로 서버·클라이언트 컴포넌트를 혼합 구성. AI 검색 결과 스트리밍(Server-Sent Events) 처리에도 적합. |
| 상태·데이터 | TanStack Query v5 + Zustand | TanStack Query는 API 캐싱·자동 재시도를 선언적으로 처리. AI 검색 스트리밍 응답은 useEffect + ReadableStream으로 별도 처리. |
| 스타일링 | Tailwind CSS + shadcn/ui | Tailwind는 유틸리티 클래스로 일관된 디자인 시스템 구성. AI 검색 결과 카드 UI도 shadcn 컴포넌트로 빠르게 구현 가능. |
| Backend | Fastify 4 + TypeScript 5 | Express 대비 최대 2배 처리 성능. AI 검색 엔드포인트의 스트리밍 응답(SSE)을 플러그인으로 간결하게 구현. |
| ORM | Prisma 5 | TypeScript 타입 자동 생성으로 쿼리 오류를 컴파일 단계에서 방지. pgvector 확장은 raw 쿼리로 병용. |
| Database | PostgreSQL 14+ + pgvector | pgvector 확장으로 벡터 인덱스(IVFFLAT)를 추가하면 별도 Vector DB 없이 의미 기반 유사도 검색(코사인 유사도) 가능. |
| 임베딩 | OpenAI text-embedding-3-small | 1536차원 벡터 생성. 상품명·설명·커뮤니티 게시글을 임베딩하여 pgvector에 저장. 비용 저렴(~$0.02/1M tokens). |
| LLM(생성) | OpenAI GPT-4o-mini API | 검색된 상품·후기 데이터를 프롬프트에 삽입하여 자연어 추천 텍스트 생성. 스트리밍 응답(stream: true)으로 사용자 대기시간 최소화. |
| 스크래핑 | Cheerio 1.0 + axios 1.5 | HYROX 공식 사이트는 정적 HTML로 렌더링. Cheerio CSS 셀렉터만으로 데이터 추출 가능. axios는 타임아웃·재시도 설정 용이. |
| 스케줄러 | node-cron 3 | 백엔드 프로세스 내에서 cron 표현식 기반 작업 실행. 대회 정보 수집 및 신규 상품·게시글 임베딩 배치 처리에 활용. |
| 결제 | Toss Payments | 국내 PG 중 공식 SDK와 Sandbox 환경 제공. 직접 매입 모델이므로 복잡한 정산 분리 없이 단순 결제 승인만 구현. |
| 배포 | Vercel (FE) + Railway (BE+DB) | Vercel은 Next.js에 최적화된 Edge CDN 제공. Railway는 PostgreSQL(pgvector 확장 포함)과 백엔드 서버를 컨테이너로 함께 관리. |

| 서비스 모듈 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| Event Service | 대회 정보 저장, 공식 링크 관리, 일정 변경 감지 |
| Community Service | 게시글, 댓글, 후기, 신고, 상품 태그 |
| Commerce Service | 상품, 장바구니, 주문, 결제, 수수료 계산 |
| Seller Service | 입점사 정보, 상품 승인, 배송 상태, 정산 |
| Notification Service | 관심 대회 알림, D-Day 알림, 공지 발송 |
| Admin Console | 공식 정보 검수, 콘텐츠 관리, 판매자 승인 |

3.2 대회 일정 데이터 수집

사용자가 제공한 HYROX South Korea ‘레이스 찾기’ 페이지는 공개 웹 페이지에서 대회 목록을 확인할 수 있는 형태다. 기술적으로는 HTML 수집과 파싱을 통해 대회명, 도시, 일정, 상세 URL을 추출하는 방식이 가능하다. 그러나 이 방식은 공식 API가 아니므로 약관, 저작권, robots.txt, 서버 부하, 데이터 정확성 검토가 필요하다.

수집 방식은 우선순위에 따라 단계적으로 적용한다. 1순위는 HYROX 공식 API 또는 데이터 피드 계약이며, 2순위는 공개된 이벤트 플랫폼 데이터, 3순위는 공개 HTML 페이지에서의 사실 정보(대회명·날짜·장소) 파싱이다. 스크래핑 시에는 이미지·본문 복제 없이 사실 데이터만 추출하고, robots.txt 준수와 함께 출처를 표기한다. 수집된 데이터는 내부 Event DB에 저장 후 관리자 검수를 거쳐 공개한다.

HYROX South Korea 공식 레이스 찾기 페이지는 JavaScript 없이 정적 HTML로 대회 목록을 렌더링한다. Node.js 백엔드 프로세스 내에서 axios로 HTML을 요청하고, Cheerio의 CSS 셀렉터로 대회명·도시코드·시작일·종료일·상세 URL을 추출한다. node-cron으로 매일 자정에 자동 실행되며, 변경 감지 로직을 통해 신규 대회 추가 또는 일정 변경 시 관리자에게 이메일을 발송한다.

스크래핑 구현 방식 및 처리 흐름

[표 3-1] 대회 정보 자동 수집 처리 흐름

| 단계 | 처리 내용 | 사용 기술 |
| --- | --- | --- |
| 1. 요청 | axios.get()으로 공식 사이트 HTML 수신 (User-Agent 설정, 10초 타임아웃) | axios 1.5 |
| 2. 파싱 | Cheerio CSS 셀렉터로 이벤트 카드 선택, 대회명·도시·날짜·URL 추출 | Cheerio 1.0 |
| 3. 날짜 변환 | 한국어 날짜 문자열("13. 11월. 2026") → Date 객체 변환 (정규식) | TypeScript 정규식 |
| 4. 변경 감지 | 기존 DB 레코드와 비교하여 신규·삭제·수정 이벤트 분류 | Prisma 쿼리 |
| 5. DB 저장 | Upsert 방식으로 중복 없이 저장 (city_code + start_date 복합 유니크) | PostgreSQL + Prisma |
| 6. 알림 발송 | 변경사항 발생 시 관리자 이메일 발송 및 Sentry 로그 기록 | Nodemailer / Sentry |
| 7. 스케줄링 | 매일 자정(00:00) 자동 실행 | node-cron ("0 0 * * *) |

| 우선순위 | 수집 방식 | 운영 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공식 API/데이터 피드 | 공식 허가와 안정성이 가장 높음 |
| 2 | 공식 이벤트 플랫폼 공개 데이터 | 공개 사용 가능 범위 확인 필요 |
| 3 | 공개 HTML 페이지 수집 | 사실 데이터만 추출하고 이미지·본문 복제는 제한 |
| 4 | 관리자 직접 입력 | MVP 단계의 기본 안전장치 |

3.3 커뮤니티와 커머스 연동

커뮤니티 게시글에는 상품 태그 기능을 적용한다. 사용자가 게시글 작성 시 특정 신발·젤·그립·양말을 언급하면 상품 카드와 연결되고, 상품 상세 페이지에서는 해당 상품을 태그한 실제 참가자 게시글이 나열된다. 더 나아가 커뮤니티 게시글 전문(全文)과 상품 설명은 텍스트 임베딩 벡터로 변환되어 pgvector에 저장되며, AI 검색 시 의미 기반 유사도 검색의 데이터 소스로 활용된다. 즉, 커뮤니티 후기가 많이 쌓일수록 AI 검색의 추천 정확도가 높아지는 선순환 구조가 형성된다.

핵심 데이터 모델은 10개 테이블로 구성된다. Users·Events·Products·Orders·OrderItems가 핵심 도메인 테이블이며, Posts·PostComments·Reviews가 커뮤니티 도메인을 담당한다. InterestedEvents와 PostProductTags는 각각 회원-대회, 게시글-상품 간의 N:M 관계를 표현하는 연결 테이블이다. 주문·결제 처리는 PostgreSQL 트랜잭션을 사용하여 재고 감소와 주문 생성을 원자적으로 처리한다.

데이터베이스 테이블 설계 및 API 목록

[표 3-2] 주요 데이터베이스 테이블 정의 (10개)

| 테이블 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Users | id, email, password_hash, name, role | 회원 정보, role로 일반 사용자/관리자 구분 (판매자 역할 없음 - 직접 매입 모델) |
| Events | id, name, city_code, start_date, end_date, event_url, status | 대회 정보, status(upcoming/past/cancelled)로 상태 관리. 스크래핑으로 자동 수집. |
| InterestedEvents | user_id, event_id, created_at | 회원-대회 관심 등록 N:M 연결 테이블 |
| Products | id, name, category_id, price, stock_quantity, embedding(vector) | 직접 매입 상품. embedding 컬럼(pgvector)에 상품명+설명 임베딩 벡터 저장. AI 검색에 활용. |
| Orders | id, user_id, status, total_amount, payment_key, paid_at | 주문 메타, status(pending/paid/shipped/delivered/cancelled). 단순 결제 승인 구조. |
| OrderItems | id, order_id, product_id, quantity, unit_price | 주문-상품 N:M, 구매 시점 단가 스냅샷 |
| Posts | id, user_id, event_id, title, content, embedding(vector) | 커뮤니티 게시글. embedding 컬럼에 게시글 전문 임베딩 벡터 저장. AI 검색 데이터 소스. |
| PostComments | id, post_id, user_id, content, created_at | 게시글 댓글 |
| Reviews | id, product_id, user_id, rating, content, created_at | 상품 리뷰 (구매 확인 후 작성 가능) |
| PostProductTags | post_id, product_id | 게시글-상품 N:M 태그 연결 |

[표 3-3] 핵심 REST API 엔드포인트 (16개)

| 도메인 | 엔드포인트 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 대회 | GET /api/v1/events | 대회 목록 (필터·페이지네이션) |
| 대회 | GET /api/v1/events/:id | 대회 상세 조회 |
| 대회 | POST /api/v1/events/:id/interested | 관심 대회 등록·취소 (토글) |
| 상품 | GET /api/v1/products | 상품 목록 (검색·카테고리 필터) |
| 상품 | GET /api/v1/products/:id | 상품 상세 (리뷰 포함) |
| 상품 | POST /api/v1/products/:id/reviews | 상품 리뷰 작성 (구매자만) |
| 주문 | POST /api/v1/orders | 주문 생성 (재고 확인) |
| 주문 | POST /api/v1/orders/:id/payment | 결제 승인 (Toss paymentKey 검증) |
| 주문 | GET /api/v1/orders | 내 주문 이력 조회 |
| 커뮤니티 | GET /api/v1/posts | 게시글 목록 (이벤트 필터) |
| 커뮤니티 | POST /api/v1/posts | 게시글 작성 (상품 태그 포함) |
| 커뮤니티 | POST /api/v1/posts/:id/comments | 댓글 작성 |
| AI 검색 | POST /api/v1/ai/search | 자연어 쿼리 → RAG 파이프라인 → SSE 스트리밍 추천 응답 |
| AI 검색 | POST /api/v1/ai/embed (내부) | 상품·게시글 신규 등록 시 임베딩 생성 및 pgvector 저장 (관리자 전용) |
| 인증 | POST /api/v1/auth/signup | 회원가입 (bcrypt 해싱) |
| 인증 | POST /api/v1/auth/login | 로그인 (JWT 발급) |
| 인증 | POST /api/v1/auth/refresh | Access Token 갱신 |

3.4 관리자 검수 및 알림 시스템

대회 일정, 상품 등록, 커뮤니티 신고는 관리자 검수 대상이다. 대회 일정 변경은 잘못 공지될 경우 서비스 신뢰도에 직접 영향을 주므로 자동 수집 후 관리자 승인 절차를 거쳐 공개한다. 관심 대회를 등록한 사용자에게는 일정 변경 또는 D-7 도달 시 이메일 알림을 발송하며, 알림 발송은 Notification Service가 Nodemailer(또는 SendGrid)로 처리한다. 커뮤니티 게시글 신고는 누적 횟수 기준으로 자동 블라인드 처리 후 관리자가 최종 판단하며, 판매자 상품 등록은 관리자가 가격·이미지·설명 적합성을 검토한 후 활성화한다.

3.5 AI 검색 엔진 (RAG 파이프라인)

AI 검색 엔진은 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식으로 구현한다. 사용자가 자연어로 검색 쿼리를 입력하면, 시스템은 해당 쿼리를 임베딩 벡터로 변환하고, pgvector에 저장된 상품 설명 및 커뮤니티 게시글 벡터와의 코사인 유사도를 계산하여 가장 관련성 높은 결과를 검색한다. 검색된 컨텍스트(상품 정보 + 커뮤니티 후기 요약)를 LLM 프롬프트에 삽입하면, GPT-4o-mini가 자연어 추천 텍스트를 생성하여 SSE(Server-Sent Events) 방식으로 사용자 화면에 실시간 스트리밍 출력한다. 커뮤니티 데이터가 쌓일수록 검색 컨텍스트가 풍부해져 추천 품질이 자동으로 향상된다.

[표 3-4] RAG 파이프라인 처리 흐름

| 단계 | 처리 내용 | 사용 기술 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 준비 (오프라인) | 상품 등록/게시글 작성 시 텍스트를 임베딩 벡터로 변환 후 pgvector 저장 | OpenAI text-embedding-3-small + pgvector |
| 2. 쿼리 임베딩 | 사용자 검색 쿼리를 동일 모델로 벡터 변환 | OpenAI Embeddings API |
| 3. 벡터 유사도 검색 | pgvector에서 코사인 유사도 상위 K개 문서(상품/게시글) 검색 | PostgreSQL + pgvector (IVFFLAT 인덱스) |
| 4. 프롬프트 조합 | 검색된 문서들을 컨텍스트로 LLM 프롬프트에 삽입 | LangChain (선택) 또는 직접 구성 |
| 5. LLM 추천 생성 | GPT-4o-mini가 컨텍스트 기반 자연어 추천 텍스트 생성 | OpenAI Chat Completions API (stream: true) |
| 6. 스트리밍 출력 | SSE로 토큰 단위로 실시간 프론트엔드에 전송 | Fastify SSE + React ReadableStream |

4. 구현 환경

4.1 Frontend

서비스 구조는 '대회 일정 확인 → 커뮤니티 질문/후기 → AI 검색으로 상품 추천 → 직접 매입 상품 구매 → 대회 참가 → 커뮤니티 후기 작성'의 순환을 만든다. AI 검색이 커뮤니티 후기를 컨텍스트로 삼아 자연어 추천을 생성하며, 구매 후기는 다시 커뮤니티로 환원되어 추천 품질이 지속 향상된다.

[표 4-1] Frontend 주요 패키지 목록

| 패키지 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| next | ^14.0 | SSR/SSG/App Router, Image 최적화, 환경변수 관리 |
| react / react-dom | ^18.2 | 컴포넌트 렌더링, 훅 기반 상태 관리 |
| @tanstack/react-query | ^5.0 | API 데이터 캐싱, 자동 재시도, 무한 스크롤 |
| zustand | ^4.4 | 장바구니·인증 등 전역 클라이언트 상태 관리 |
| tailwindcss | ^3.3 | 유틸리티 CSS, 반응형 레이아웃 |
| shadcn/ui | ^0.8 | 접근성 기준 충족 재사용 가능 UI 컴포넌트 |
| react-hook-form + zod | ^7.47 / ^3.22 | 폼 입력 검증, 타입 안전 스키마 |
| @toss/payment-sdk | ^0.0.1 | Toss Payments 결제 위젯 연동 |
| axios | ^1.5 | API 클라이언트, 인터셉터로 JWT 자동 첨부 |
| date-fns | ^2.30 | D-Day 계산, 날짜 포맷 처리 |

4.2 Backend

Node.js 20 LTS + TypeScript 5 환경에서 Fastify 4 프레임워크로 REST API 서버를 구축한다. Fastify는 JSON 스키마 기반 요청/응답 검증을 내장하고, @fastify/swagger 플러그인으로 Swagger UI(OpenAPI 3.0) 문서를 자동 생성(/docs)한다. 인증은 @fastify/jwt로 JWT Access Token(유효 1시간)과 Refresh Token(7일)을 관리하며, 비밀번호는 bcryptjs로 해싱한다. 요청 검증은 Zod 스키마로 처리하고, 구조화 로깅은 Pino를 사용한다. 모듈 구조: routes/(라우터) → controllers/(비즈니스 로직) → services/(DB 접근, Prisma 사용).

[표 4-2] Backend 주요 패키지 목록

| 패키지 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| fastify | ^4.24 | 고성능 REST API 서버. SSE(스트리밍) 플러그인 지원으로 AI 검색 실시간 응답 구현. |
| @fastify/jwt | ^7.0 | JWT Access·Refresh Token 발급 및 검증 |
| @fastify/cors | ^8.4 | Cross-Origin Resource Sharing 설정 |
| @fastify/rate-limit | ^9.0 | 분당 요청 수 제한. AI 검색 API 남용 방지. |
| @fastify/swagger + swagger-ui | ^8 | OpenAPI 3.0 문서 자동 생성 (/docs) |
| @prisma/client + prisma | ^5.0 | ORM, 마이그레이션, TypeScript 타입 자동 생성. pgvector raw 쿼리 병용. |
| openai | ^4.0 | OpenAI API 클라이언트. 텍스트 임베딩(text-embedding-3-small) 및 GPT-4o-mini 호출. |
| node-cron | ^3.0 | 대회 정보 수집 및 신규 상품/게시글 임베딩 배치 처리 스케줄링 |
| axios + cheerio | ^1.5 / ^1.0 | HTTP 요청 및 HTML 파싱 (스크래핑 모듈) |
| bcryptjs | ^2.4 | 비밀번호 단방향 해싱 (salt rounds: 12) |
| zod | ^3.22 | 요청 바디·파라미터 런타임 유효성 검사 |
| pino + pino-pretty | ^8.16 | 구조화 JSON 로깅 (개발/운영 환경 분리) |
| nodemailer | ^6.9 | 이메일 알림 발송 (대회 변경, D-Day) |

4.3 Database

PostgreSQL 14 이상을 주 데이터베이스로 사용하며, Prisma ORM을 통해 스키마 정의·마이그레이션·타입 안전 쿼리를 관리한다. 핵심 테이블은 총 10개(Users, Events, InterestedEvents, Products, Orders, OrderItems, Posts, PostComments, Reviews, PostProductTags)로 구성된다. 주문·결제 처리는 PostgreSQL 트랜잭션을 사용하여 재고 감소와 주문 생성을 원자적으로 처리함으로써 동시 구매로 인한 재고 초과 문제를 방지한다. 상품 검색은 PostgreSQL 내장 Full-Text Search(GIN 인덱스)를 초기 단계에 적용하며, 트래픽 증가 시 Elasticsearch 도입을 고려한다.

4.4 결제 (Payment)

Toss Payments를 국내 PG로 채택한다. 프론트엔드에서 @toss/payment-sdk로 결제 위젯을 렌더링하고, 사용자 결제 완료 후 Toss 서버에서 paymentKey를 발급한다. 백엔드는 해당 paymentKey로 Toss Payments 승인 API를 호출하여 결제를 확정하고, 동시에 PostgreSQL 트랜잭션으로 재고를 감소시킨다. 결제 실패 또는 타임아웃 시 트랜잭션이 롤백되어 재고가 자동 복구된다. Toss Payments Sandbox 환경(테스트 카드: 4111-1111-1111-1111)으로 전체 플로우를 검증한 후 운영 환경에 적용한다. 판매자 센터에서는 상품 등록·수정, 주문 확인, 배송 상태 업데이트, 정산 내역 조회 기능을 제공한다.

4.5 Crawling / Scheduler

node-cron을 사용하여 Fastify 서버 프로세스 내에서 매일 자정(cron 표현식: "0 0 * * *") HYROX 공식 레이스 찾기 페이지를 수집한다. 수집 모듈은 별도 서버 없이 TypeScript로 구현되며(backend/src/tasks/scraper.ts), 처리 흐름은 HTML 수집(axios) → 파싱(Cheerio) → 날짜 변환 → DB Upsert → 변경 감지 → 관리자 이메일 알림 순서로 진행된다. MVP 단계에서는 하루 1회 수집을 기본으로 하며, 대회 2주 전부터는 수집 빈도를 하루 4회로 조정할 수 있다. 수집 실패 시 Sentry로 에러를 추적하고, 관리자는 Admin Console에서 데이터를 수동으로 수정·보완할 수 있다. 모든 자동 수집은 robots.txt 준수 및 이용 약관 검토를 전제로 운영한다.

4.6 개발 환경 및 배포 구성

로컬 개발 환경은 Docker Compose를 통해 PostgreSQL 14 컨테이너와 백엔드 서버를 단일 명령(docker-compose up -d)으로 구성한다. 코드 품질은 ESLint + Prettier로 자동 교정하고, GitHub Actions CI/CD 파이프라인으로 Pull Request 생성 시 자동 테스트가 실행된다. 테스트 통과 후 main 브랜치 병합 시 Vercel(프론트엔드)과 Railway(백엔드+DB)에 자동 배포된다.

[표 4-3] 개발 환경 및 배포 구성

| 구성 요소 | 사용 서비스 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Frontend 배포 | Vercel | Next.js 최적화, Edge CDN, PR별 Preview URL 자동 생성 |
| Backend 배포 | Railway | Docker 컨테이너 기반, 자동 스케일링, 환경변수 관리 |
| Database | Railway PostgreSQL + pgvector | pgvector 확장 설치로 벡터 인덱스(IVFFLAT) 사용. 별도 Vector DB 불필요. |
| AI / LLM | OpenAI API (GPT-4o-mini + text-embedding-3-small) | 임베딩 생성 및 자연어 추천 생성. 환경변수로 API Key 관리. |
| CI/CD | GitHub Actions | 자동 테스트(Jest, ESLint), 빌드 검증, 자동 배포 |
| 에러 추적 | Sentry | 런타임 예외 수집, LLM API 호출 실패 알림 |
| 이메일 | Nodemailer / SendGrid | D-Day 알림, 대회 변경 알림, 이메일 인증 |
| 로컬 개발 | Docker Compose | PostgreSQL + pgvector 컨테이너, 단일 명령으로 환경 구성 |
| 코드 품질 | ESLint + Prettier + TypeScript strict | 빌드 전 타입 오류·스타일 자동 교정 |

5. 추진 일정

| 주차 | 추진 내용 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경 구성 · 인증 · DB · 스크래핑 백엔드 | GitHub Repo, DB 스키마(embedding 컬럼 포함), 인증 API, 스크래핑 모듈 |
| 2주차 | 커머스 · 커뮤니티 · 결제 백엔드 | 상품/주문/결제 API, 커뮤니티 API, Toss Sandbox 검증 |
| 3주차 | Frontend 전체 UI 구현 | 전체 화면 완성, TanStack Query 연동, 결제 E2E 확인 |
| 4주차 | AI 검색(풀 RAG) 구현 · 배포 · 발표 | RAG 파이프라인, AI 검색 UI, 프로덕션 배포, 발표 자료 |

개발 기간은 4주로 설정한다. 1인 풀스택 개발자 기준으로 주당 40시간(8시간 × 5일)을 투자하며, 총 160시간으로 백엔드 API, 프론트엔드 UI, AI 검색 엔진(풀 RAG)까지 완성한다. 1~3주차에 인증·커머스·결제·커뮤니티 등 핵심 기본 기능을 먼저 완성하여 AI 구현 실패 시에도 동작하는 MVP를 확보한다. 4주차에 풀 RAG 파이프라인과 AI 검색 UI를 집중 구현하고 프로덕션 배포 및 발표 준비를 완료한다.

[표 5-1] 4주 개발 추진 일정

| 주차 | 추진 내용 | 주요 산출물 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 (환경 구성 + 핵심 백엔드) | • GitHub 저장소 생성, Docker Compose 환경 구성 • TypeScript·ESLint·Prettier 설정 • PostgreSQL 스키마 설계 + pgvector 확장 설치 • Products·Posts 테이블에 embedding 컬럼(vector) 추가 • Prisma ORM 모델 정의 및 마이그레이션 • 회원가입·로그인 API (JWT 인증, bcrypt 해싱) • HYROX 이벤트 스크래핑 모듈 + node-cron 스케줄 설정 | • GitHub Repo + 로컬 개발 환경 • DB 스키마 (embedding 컬럼 포함) • 인증 API (회원가입·로그인·토큰 갱신) • 스크래핑 모듈 (대회 정보 자동 수집) • Jest 단위 테스트 (인증 로직) | ✅ 인증 API 정상 동작 ✅ pgvector 확장 설치 확인 ✅ 대회 정보 자동 수집 확인 |
| 2주차 (커머스 + 커뮤니티 백엔드) | • 상품 목록·상세·검색 API (직접 매입 기준, 단순화) • 카테고리 필터링 API • 커뮤니티 게시글 CRUD API + 댓글 API • 게시글-상품 태그 연동 (PostProductTags) • 주문 생성·조회 API • Toss Payments 연동 및 결제 승인 • 재고 감소 트랜잭션 처리 • Swagger API 문서 자동 생성 | • 상품 API (목록·상세·검색) • 커뮤니티 API (게시글·댓글·태그) • 주문·결제 API (Toss Sandbox 통과) • Swagger UI (/docs) • Supertest 통합 테스트 | ✅ 전체 핵심 백엔드 API 완성 ✅ Toss Sandbox 결제 통과 |
| 3주차 (Frontend 전체 구현) | • Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui 초기 설정 • 기본 레이아웃 (헤더·푸터·내비게이션) • 홈·대회 목록·대회 상세 페이지 • 관심 대회 등록 기능 • 상품 목록·상세·검색 페이지 • 로그인·회원가입 페이지 • 장바구니·결제 페이지 (Toss 위젯) • 커뮤니티 게시글 목록·상세·작성 • 마이페이지 (주문 이력·프로필) | • 전체 화면 구현 완료 • TanStack Query API 연동 • Zustand 상태 관리 • 반응형 레이아웃 완성 | ✅ 전체 UI 기능 동작 확인 ✅ 결제 E2E 플로우 완료 |
| 4주차 (풀 RAG AI 검색 + 배포 + 발표) | • OpenAI Embeddings API 연동 및 임베딩 배치 생성 (기존 상품·게시글 전체 벡터화 → pgvector 저장) • /api/v1/ai/search 엔드포인트 구현 (쿼리 임베딩 → pgvector 코사인 유사도 검색 → GPT-4o-mini 추천 생성) • SSE(Server-Sent Events) 스트리밍 응답 구현 • 프론트엔드 AI 검색 UI 구현 (검색창 → 스트리밍 답변 카드 → 연관 상품 리스트) • 신규 상품·게시글 등록 시 자동 임베딩 파이프라인 적용 • Vercel(FE) + Railway(BE+DB) 프로덕션 배포 • Sentry 에러 추적, 성능 최적화 • 최종 버그 수정 및 발표 자료 준비 | • RAG 파이프라인 완성 (임베딩 저장 → 벡터 검색 → LLM 추천 → SSE 스트리밍) • AI 검색 UI 완성 • 프로덕션 배포 완료 • 최종 보고서 및 발표 자료 | ✅ AI 검색 동작 확인 ("초급자 신발 추천해줘" → 자연어 추천) ✅ 프로덕션 배포 완료 ✅ 발표 자료 준비 완료 |

7. 참고 문헌

1. 한국경제, 「참가비 20만원인데…1시간 만에 매진된 '이 운동' 정체」, 2026.08.31, https://www.hankyung.com/article/202608277896i

2. HYROX South Korea 레이스 찾기 페이지: https://hyroxsouthkorea.com/ko/레이스-찾기/

3. PUMA Media Hub, PUMA announces early renewal of its long-term partnership with HYROX, 2025.10.01.